Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

Bước 1. Tìm lỗi

Ghi "Đạt" hoặc chữ cái INVEST bị sai, kèm 1 câu lý do. US1 đã làm mẫu.

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | i(Independent), T (Testable): Viết chung chung ("đẹp và dễ dùng"), không thể kiểm thử chính xác bằng tiêu chí định lượng nào. |
| US3 | V (Valuable): Đây là công việc kỹ thuật (refactor/chuyển đổi công nghệ), mang lại giá trị cho lập trình viên/đội ngũ nhưng không tạo ra giá trị trực tiếp cho người dùng cuối (End-user) |
| US4 | E (Estimable), S (Small): Quá lớn (Epic/Mega-story gộp chung báo cáo doanh thu nhiều chiều, xuất Excel và tự gửi email tự động), nhóm không thể ước lượng story points trong một sprint ngắn. |

Bước 2. Sửa lỗi

a)

Viết lại use 2 :Là một khách hàng tôi muốn quá trình chọn món và thanh toán trong 3 bước để giảm thiểu thời gian thao tác món

b)

Phân rã US4 vào cây 3 cấp (Epic → Feature → User Story)

- Epic: Quản trị và Báo cáo Kinh doanh (Business Intelligence & Reporting)

  - Feature: Báo cáo doanh thu đa chiều và Tự động hóa gửi báo cáo

    - User Story 4.1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực và theo nhà hàng, để nắm bắt tình hình kinh doanh.

    - User Story 4.2: Là một admin, tôi muốn xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel và cài đặt lịch tự động gửi email cho ban giám đốc, để tiết kiệm thời gian tổng hợp thủ công.

Bước 3 xếp lại backlog

- Xếp lại thứ tự ưu tiên :

Us1:Lọc nhà hàng theo loại món (Tính năng cốt lõi và mang giá trị trực tiếp khi khách hàng đặt món trong 30 phút)

Us2 : Tối ưu giao diện đặt món nhanh gọn

Us4.1:Xem báo cáo doanh thu đa chiều (chỉ admin xem được)

Use4.2:Xuất excel và email tự động gửi cho giám đốc

b)

Story đứng đầu (Top-priority story - ví dụ US1): Cần đạt mức CHI TIẾT RÕ RÀNG (Detailed appropriately), nghĩa là đã được làm rõ phạm vi (scope), có đầy đủ các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria - AC) dạng chuẩn Given-When-Then, UX/UI wireframe (nếu có), và ước lượng được Story Points (Ready for Sprint).

-  Công việc còn lại trong buổi Refinement với Story đứng đầu:

- Thảo luận kỹ với Product Owner và đội ngũ phát triển (Dev/QA) để đảm bảo mọi người cùng hiểu rõ nghiệp vụ.

- Xác định các rủi ro kỹ thuật (Technical dependencies).

- Viết hoặc hoàn thiện các Acceptance Criteria (AC) để QA có thể viết kịch bản test.

- Chốt ước lượng (Estimation) cuối cùng bằng Planning Poker nếu chưa thống nhất